UMOWA  PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU

zawarta w dniu ............................... w ..............................................

pomiędzy:

..........................................................................................................,   zwanym dalej Zamawiającym,

a

..........................................................................................................,    zwanym dalej Inspektorem.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia , a Inspektor przyjmuje obowiązki pełnienia   funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizację budynku hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszar Metropolitalnego projektu Nr RPZP.02.06.00.32-B004/18 pn.: „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”.

2. Umowa została zawarta na skutek zapytania ofertowego opublikowanego w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz na podstawie przedłożonych ofert. Zapytanie ofertowe oraz złożona oferta stanowią załącznik do umowy, które należy uznać za integralna część umowy.

§ 2

Kwalifikacje Inspektora

1. Inspektor oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane

nr ................................. w specjalności .......................................................................................

§ 3

Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru

1.    Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy wykonywać zgodnie                           z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

2.  Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą w szczególności:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie określonych obiektów budowlanych,

2) Wymagana jest obecność inspektora na:

-	budowie na każde żądanie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy (co najmniej raz w tygodniu),

-	odbiorach częściowych i przed zakończeniem robót ulegających zakryciu,

-	odbiorach końcowych,

-	komisjach przekazania do użytkowania,

3) W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków inspektora nadzoru - Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego i wykonawcę robót oraz wyznacza w miarę potrzeby zastępstwo,

4) Inspektorowi nadzoru przysługuje prawo wnioskowania opiniowania zmian  i uzupełnień dokumentacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie technologii i przydatności dokumentacji do celów budowy i przyszłej funkcji obiektu,

5) Zaznajomienie się z dokumentacją projektową , umową o wykonanie budowy oraz pozwoleniem na budowę,

6) Dokonanie wpisu do dziennika stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami,

7) Kontrola jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę , przepisami techniczno- budowlanymi , normami państwowymi , zasadami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej,

8) Kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem technicznym i umową,

9) Kontrola prawidłowości zafakturowania robót,

10) Pobyt na budowie zapewniający skuteczność nadzoru,

11) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

12) Sprawdzanie obmiaru robót jeżeli wykonawca taki przedstawi,

13) Wstrzymanie budowy w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji inwestycji do czasu usunięcia nieprawidłowości,

14) Uzgodnienie z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej,

15) Uzgodnienie wspólnie z kierownictwem budowy lub nadzorem autorskim konieczności wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych i wnioskowanie do Zamawiającego celem uzyskania akceptacji,

16) Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem końcowym robót:

-	inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości do odbioru końcowego,

-	uczestniczy w procesie rozruchu technologicznego i sprawdzeniu osiągnięcia efektu ekologicznego,

-	stwierdza kompletność dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do dokonania odbioru końcowego,

-	uczestniczy w komisji odbioru końcowego,

17) weryfikacja protokołów potwierdzających procentowe zaawansowanie wykonania poszczególnych rodzajów robót oraz protokół odbioru końcowego,

18) przystąpienie do odbioru poszczególnych robót w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia,

19) udział w Radach budowy.

3. Rola i obowiązki inspektora nadzoru kończą się z chwilą przekazania inwestycji do użytkowania i uzyskania prawem przewidzianych decyzji administracyjnych z  wyjątkiem wad lub usterek , których usunięcie wymaga nadzoru ze strony inspektora nadzoru.

4.  Inspektor oświadcza, iż zamówione obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

5.Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zamówienia  niniejszą umową nadzoru, Inspektor  wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej tylko za pisemna zgodą Zamawiającego

6. Inspektor  ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

7. Wymagana obecność na budowie na każde żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, przy odbiorach częściowych , przed zakończeniem robót ulegających zakryciu, odbiorach końcowych.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać wykonawcy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, w tym także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, które to dowody gromadzi i przekazuje po zakończeniu robót Zamawiającemu.

2) żądać od wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność ze zleceniem.

9. Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych nieprawidłowościach występujących przy realizacji zlecenia.

§ 4

Czas trwania umowy i wynagrodzenie

1. Termin rozpoczęcia objętych nadzorem robót strony określają na dzień ………. r.

2. Termin zakończenia objętych realizacją usług nadzoru do zakończenia i oddania do użytku obiektu ( planowany termin do dnia …….)

3. Wynagrodzenie Inspektora z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej

umowy strony ustalają na kwotę:

...................... zł (słownie ................................................................................... złotych) netto VAT...............zł ( słownie..........................złotych)  tj ........................zł ( słownie....................złotych) brutto.

4. Wynagrodzenie określone w pkt. 3 jest wynagrodzeniem ryczałtowym określonym na czas trwania inwestycji przewidzianej na maksymalny okres 360 dni.

5. Wynagrodzenie Inspektora płatne będzie w 12 miesięcznych ratach, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Inspektora, każdorazowo po upływie kolejnych 30 dni wykonywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ostatnia rata wynagrodzenia płatna będzie na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu inwestycji i dokonaniu odbiorów końcowych.

7. Wynagrodzenie Inspektora płatne będzie  przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora, każdorazowo w ciągu  21  dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu  właściwej faktury Inspektora. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Inspektor oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze Vat jest rachunkiem ujętym na tzw. białej liście prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług).

9. Jeżeli faktura VAT nie będzie wystawiona prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności do czasu usunięcia przez Inspektora nieprawidłowości bez obowiązki uiszczania odsetek. Termin płatności rozpocznie swój bieg od dnia przedłożenia poprawionej faktury VAT.

§ 5

Terminacja umowy i kary umowne

- Zamawiający  może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym zamówienie  w szczególności w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub zasadami sztuki, w szczególności w przypadku nie stawienia się Inspektora na placu budowy, w chwili jego wydania Wykonawcy inwestycji, na odbiorach częściowych oraz końcowy, zaniechania uczestnictwa w Radach budowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- w razie nienależytego wykonania umowy Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każde naruszenie obowiązków określone w § 3, a jeżeli naruszenie miało charakter ciągły - za każdy dzień trwania naruszenia,

- w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Inspektora, Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto Inspektora określonego w § 6.

- Inspektor wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 6

Kontakt stron umowy

1.	Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do współdziałania z Inspektorem w ramach realizacji umowy będzie: Marcin Głuszyk, (tel. E-mail fax)

2.	Osobą wyznaczoną ze strony Inspektora do współdziałania z Zamawiającym w ramach realizacji umowy będzie ………………………………………………..(tel. E-mail fax)

3.	Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywa się poprzez pisemne poinformowanie drugiej strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

4.	Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są uprawnione do dokonywania czynności odbioru części lub całości przedmiotu Umowy; nie są jednak upoważnione do wprowadzania zmian do umowy.

5.	Jako formę roboczej zdalnej komunikacji strony dopuszczają e-mail, faks, telefon.

§7

Zmiany umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2.Strony przewidują następujące możliwości dokonania  zmiany niniejszej umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie dwa warunki tj. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zmiana umowy dopuszczalna jest również w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

§ 7

Przepisy końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów normatywnych.

- Ewentualne spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inspektora.

Zamawiający                                                                                    Inspektor

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

oferta