Załącznik nr 3

do SIWZ

Umowa Nr .............

Zawarta w dniu ....................................2010 r.

pomiędzy: Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą  przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police

zwanym w treści umowy „Zamawiającym ”

reprezentowanym przez:

- Leszka Guździoła – Starostę Polickiego

- Jacek Stachyra – Członka Zarządu Powiatu

a

……………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

……………………………………… z siedzibą przy ul. ………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

## W wyniku przetargu nieograniczonego na cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew 
z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na usługę polegającą na:

## Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu polickiego.

- Roboty będące przedmiotem umowy we wspólnym słowniku zamówień publicznych oznaczone są kodem: CPV 77.21.15.00-7  Usługi pielęgnacji drzew.

§ 2

## Miejscem wykonania umowy są drogi powiatowe nr 0611Z; 0620; 0623Z; 0624Z; 0630Z; na terenie Powiatu Polickiego.

- Zakres rzeczowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
a w szczególności załącznik nr 6 do SIWZ, który stanowi integralną część umowy.

- Prace związane z cięciem sanitarnym drzew obejmują:

- oznakowanie miejsca robót,

- zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne drzew w celu uzyskania skrajni drogowej, - na wysokości 4,7m i 0,5m od krawędzi pobocza oraz usunięcia suchych konarów i gałęzi z całej korony drzewa,

- wywiezienia dłużyzny, konarów i gałęzi, lub zrębkowanie,

- uporządkowanie terenu po wycince i pielęgnacji drzew

§ 3

Wykonawca przystąpi do wykonania umowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

Termin zakończenia prac ustala się na dzień 31 marca 2011 r.

Etap I   tj. 25%  do dnia 23.12.2010r.

Etap II tj. 75%  do dnia 31.03.2011r.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia poniższych warunków określonych przez Zamawiającego:

Szczegółowe zasady prowadzenia robót związanych z wycinką i pielęgnacja drzew obejmują:

- oznakowanie miejsca prac na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729),

- prowadzenie robót nie może wywoływać przerw w ruchu drogowym,

- mechaniczną zabiegi pielęgnacyjno – sanitarne prowadzić testowanym, sprawnym sprzętem z zachowaniem bezwzględnie przepisów BHP dla tego rodzaju robót,

- obsługę sprzętu specjalistycznego – pilarka, podnośnik, dźwig itp. przez osoby o udokumentowanych uprawnieniach, tj. posiadających uprawnienia lub zaświadczenia uprawniające do wykonywania praz na wysokościach oraz do wykonywania praz przy użyciu pił łańcuchowych,

- wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac tylko przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie wolno prowadzić robót przy: silnym wietrze, opadach atmosferycznych, zamgleniach i w warunkach ograniczonej widoczności oraz w okresie od zmierzchu do świtu,

- na czas wykonywania robót Zarządca Dróg - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach przekaże protokolarnie pas drogowy w celu wykonania usług zgodnie z SIWZ,

- bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z dłużycy, konarów i gałęzi, dopuszcza się zaleganie konarów na poboczu za rowem nie dłużej niż 2 dni,

- wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność),

- wykonawca poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót (jeżeli będzie taka konieczność),

- wykonawca  odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót; ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych związanych z bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich,

- za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego odpowiada wykonawca,

- pozyskane drewno będzie stanowić własność oferenta, koszt pozyskanego drewna należy odliczyć od kosztów usługi.

§ 6

Strony postanawiają, że miejscem odbioru robót jest teren robót objętych umową.

§ 7

Potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru robót podpisany przez strony.

§ 8

- Zgodnie z przedstawioną kalkulacją cenową ustala się cenę ryczałtową w wysokości: ………………………. zł brutto (słownie złotych: ………………………….t złotych 00/100). Cena zawiera podatek VAT w wysokości ...... %.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza robót, oznakowania terenu robót, obsługi robót, wywóz i utylizacji odpadów i materiałów niebezpiecznych, badania sprawności urządzeń oraz inne opłaty i należności.

- Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy płatności częściowe za wykonanie części usług na podstawie protokołów częściowego odbioru wykonanych usług do wysokości nie wyższej niż 70% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1. Płatności częściowe nastąpią na podstawie faktur częściowych Wykonawcy.

- W sytuacji płatności częściowej pozostałe do rozliczenia wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu końcowego po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego usług.

§ 9

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia określonego w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji zadania.

- Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej w treści protokołu odbioru, przedmiot umowy bądź jego część będzie miało wady. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po całkowitym usunięciu tych wad.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wykonanym przedmiocie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 8 umowy za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy bez odszkodowania.

- Usunięcie wad powstałych przy wykonaniu robót objętych niniejszą umową zostanie wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 8 umowy za odstąpienie od umowy.

§ 10

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie prowadzonych prac i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem usług.

§ 11

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności wynagrodzenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.

§ 12

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- oferta wykonawcy,

- SIWZ wraz z załącznikami

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze stron.

Zamawiający						Wykonawca